工事請負契約書

（以下甲）を請負人とし 、　中村一晴　（以下乙）を注文者とし、次の通り、建築請負契約を締結した。
第１条 （目的)

甲は乙に対し次の建築工事を完成することを約し、乙は甲に対しその代金を支払うことを約した。

工事場所　：

工事名　 　：中村アパート外壁塗装飾工事

工事内容　：全面の外壁洗浄及び、塗装２回（平成２０年１２月２０日付けの見積書内容に従う）

第２条（代金）

請負代金は金　２，０００，０００円（税込）とし、乙は甲に対し次のように支払う。
契約成立時　　金　　　　　　　　　０円
工事完了日　　金 　２，０００，０００円

なお、工事着手後において、部材の増減や変更が生じた場合でも、甲は代金の追加請求はできない。ただし、乙から工事の追加、変更があった場合は除くものとする。
第３条（解除）

乙は工事が完成する前、いつでも本契約を解除することができる。ただし、工事開始後の解除については、注文者は請負人に生じた損害を賠償しなければならない。
第４条（担保責任）

甲は工事箇所の瑕疵について３年間の担保責任を負う。引渡し時に乙が発見した瑕疵及び注文との相違などについて、甲は直ちにその負担において補修・取替えなどをしなければならない。

２　また、工事完了後であっても、甲は乙から依頼があった場合は補修、取替えをすること。その場合の費用負担については、内容を判断し、甲、乙で協議すること。

第５条 （第三者への損害および第三者との紛議）

施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、乙と甲が協力して処理解決にあたる。

２ 前項に要した費用は、甲の責に帰する事由によって生じたものについては、甲の負担とする。なお、乙の責に帰すべき事由によって生じたものについては、乙の負担とする。

第６条（遅延損害金）

甲の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、乙は遅滞日数１日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年14.6％の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。

２ 乙が請負代金の支払を完了しないときは、甲は遅滞日数の１日につき、支払遅滞額に年14.6％の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。

第７条（紛争の解決）

この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。

第８条（補則）

この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。

以上の通り建築請負契約が成立したので、本契約書2通を作成し、各自押印の上各１通を所持すること。

平成　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲）請負人　　　住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

乙）注文者　　　住　　所

氏　　名 　　　中村　一晴　　　　　　　㊞